AUDITORÍA TÉCNICA Y EVALUACIÓN INTEGRAL — TERCER PARCIAL

Proyecto Integrador: Plataforma de Servicios, Compras y Saldo Digital del Campus
Stack: Laravel + Inertia + Vue 3 + Axios + PostgreSQL
Enfoque: Scrum + XP + API First

Objetivo del documento: verificar el avance real, la calidad del código, la documentación, el testing, la arquitectura API First, las integraciones entre módulos y las evidencias técnicas del tercer parcial. Este formato debe ser llenado por el equipo y posteriormente validado por el docente o auditor técnico

.

Regla principal: si un punto no tiene evidencia verificable, se considera incompleto aunque el equipo indique que funciona.

# 0. Instrucciones de llenado y evidencias aceptadas

| Elemento | Indicaciones obligatorias |
| --- | --- |
| Quién llena | El equipo responsable del módulo. Deben responder con información real, enlaces o archivos de evidencia. |
| Quién valida | El docente o auditor técnico revisa las evidencias y asigna puntuación final. |
| Evidencias válidas | Capturas del sistema, URL del repositorio, commits, pull requests, capturas de Postman/Insomnia, JSON de respuesta, logs de Laravel, resultados de PHPUnit, video corto, archivos Word/PDF, diagramas, README, OpenAPI/Swagger, migraciones, seeders, controladores, servicios y componentes Vue. |
| Evidencias no válidas | Respuestas como "sí funciona" sin capturas, sin commit, sin endpoint, sin prueba ejecutada o sin documento anexo. |
| Estatus permitido | Cumple, Cumple parcialmente, No cumple, No aplica. Todo "No aplica" debe justificarse. |
| Criterio de calificación | La calificación se determina por evidencia, calidad, consistencia e integración real, no solo por avance declarado. |

# 1. Datos generales del equipo y módulo

| Campo | Respuesta del equipo | Evidencia / Referencia |
| --- | --- | --- |
| Nombre del módulo | Módulo de Catálogo de Servicios y Productos | Sección 4.3 del SRS del proyecto integrador |
| Equipo | Equipo Numero 9 | Ver datos del repositorio |
| Integrantes y responsabilidades | Desarrollador del módulo de catálogo (backend + frontend + API) | No aplica |
| Scrum Master / líder técnico | Adrián Esteban Velázquez Terán | No aplica |
| Repositorio Git | campus-digital-app (rama principal del proyecto) | No aplica |
| Rama principal del módulo | modulo-catalogo | git branch -a |
| URL local o servidor de pruebas | http://localhost:8000 | php artisan serve |
| Fecha de entrega | Tercer parcial — Mayo 2026 | No aplica |
| Porcentaje de avance declarado | 85 % | CRUD completo, dashboard y API funcionales |
| Porcentaje de avance validado por auditor |  | Por validar |
| Versión actual del módulo | v1.0 — Tercer Parcial | Rama modulo-catalogo |

# 2. Resumen de calificación sugerida

| Área evaluada | Ponderación | Pts obtenidos | Evidencia clave revisada | Observaciones del auditor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo funcional del módulo | 15% |  | CRUD completo + transacciones + validaciones + quickUpdate + bulkUpdate |  |  |
| API First y arquitectura | 15% |  | 24 endpoints /api/v1, JSON consistente, códigos HTTP correctos, versionado |  |  |
| Código Laravel / Vue / Axios | 15% |  | CatalogoController, 11 vistas Vue, 6 ApiControllers, modelos Eloquent |  |  |
| Base de datos PostgreSQL | 8% |  | 15 tablas con tipos correctos, FKs en cascada, migración idempotente |  |  |
| Testing XP y calidad | 15% |  | Validaciones probadas, historial de precios, refactorización documentada |  |  |
| Integraciones con otros módulos | 12% |  | catalogo_area, movimientos, módulo de vendedores, precedencia de reglas |  |  |
| UI, dashboard y reportes | 8% |  | Dashboard con 10 KPIs reales, top 5, consumo por categoría, alertas |  |  |
| Documentación técnica y funcional | 8% |  | Este documento, tabla de contratos API, modelo de datos, autoevaluación |  |  |
| Git, control de versiones y trazabilidad | 4% |  | Estructura Laravel estándar, .gitignore correcto, commits por fecha |  |  |
| TOTAL | 100% |  |  |  |  |

# 3. Auditoría de desarrollo funcional

El módulo de Catálogo de Servicios y Productos implementa la gestión completa de items del campus (servicios de copiado, trámites, cafetería, souvenirs) con sus precios, disponibilidad horaria, reglas de negocio y disponibilidad por área.

| ID | Criterio verificable | Estatus | Respuesta del equipo | Evidencia obligatoria | Ubicación / enlace | Obs. auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | El módulo permite ejecutar el flujo principal completo sin errores críticos. | Cumple | El flujo de catálogo funciona: listado → creación → edición → eliminación sin errores críticos. CatalogoController utiliza transacciones DB para garantizar consistencia. | Código fuente CatalogoController.php; migraciones ejecutadas correctamente. | app/Http/Controllers/CatalogoController.php |  |
| 3.2 | Las pantallas están conectadas a datos reales de backend. | Cumple | Las vistas Inertia (Catalogo/Index, Catalogo/Create, Catalogo/Edit) reciben props del backend con datos reales de la BD. El índice incluye precio actual mediante LEFT JOIN dinámico. | Inertia::render con props: catalogo, categorias, precioActual, disponibilidad, regla. | resources/js/Pages/Catalogo/Index.vue, Create.vue, Edit.vue |  |
| 3.3 | El módulo implementa altas, consultas, actualizaciones y bajas. | Cumple | store() crea catalogo + precio + disponibilidad + regla en transacción. update() actualiza todos los sub-recursos con lógica de historial de precios. destroy() elimina en cascada. bulkUpdate() permite acciones masivas. | Métodos store, update, destroy, quickUpdate, bulkUpdate en CatalogoController. | app/Http/Controllers/CatalogoController.php |  |
| 3.4 | Las validaciones frontend muestran mensajes claros al usuario. | Cumple parcialmente | Los formularios Vue validan campos requeridos. Los mensajes de error de Laravel llegan vía Inertia y se muestran en los formularios. | Validaciones en Create.vue y Edit.vue con manejo de errores de Inertia. | resources/js/Pages/Catalogo/Create.vue |  |
| 3.5 | Las validaciones backend impiden datos inválidos. | Cumple | CatalogoController valida: nombre required, tipo required, id_categoria required, precio numeric¦min:0, dia_semana con required_with, formato de horas H:i. Devuelve 422 automáticamente con Inertia. | Validación $request->validate([...]) con reglas combinadas required_with para disponibilidad. | CatalogoController::store() y update(), líneas de validate() |  |
| 3.6 | El módulo maneja errores comunes sin romper la interfaz. | Cumple | Se usan DB::transaction() para mantener integridad. findOrFail() lanza 404 automático. El frontend Vue maneja estados de carga. | DB::transaction en store() y update(); findOrFail() en edit(), update(), destroy(). | CatalogoController.php |  |
| 3.7 | El módulo respeta roles, permisos y restricciones de acceso. | Cumple parcialmente | El sistema usa middleware de autenticación de Laravel/Fortify. Las rutas web del catálogo están protegidas. Se distingue entre vista de usuario (CatalogoUsuarioDemoController) y admin. | Middleware auth en rutas; CatalogoUsuarioDemoController para vista pública. | routes/web.php; app/Http/Controllers/CatalogoUsuarioDemoController.php |  |
| 3.8 | El módulo cumple las historias de usuario comprometidas. | Cumple | HU: Gestión de catálogo (servicios y productos), gestión de categorías, precios con historial, disponibilidad por horario/día, reglas de negocio, dashboard con top productos y consumo por categoría. | Módulo completo implementado según spec 4.3 del proyecto. | Ver sección 4.3 del SRS del proyecto integrador |  |

# 4. Auditoría de API First y arquitectura tipo microservicio

## 4.1 Criterios de API First

| ID | Criterio verificable | Estatus | Respuesta del equipo | Evidencia obligatoria | Ubicación / enlace | Obs. auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | La API funciona independientemente de Inertia/Vue. | Cumple | Los endpoints /api/v1/* responden JSON puro. CatalogoApiController, CategoriaApiController, PrecioApiController, DisponibilidadApiController y ReglaApiController devuelven response()->json() sin dependencia de Inertia. | Postman: GET /api/v1/catalogos devuelve array JSON. GET /api/v1/categorias, precios, disponibilidades, reglas funcionan igual. | app/Http/Controllers/Api/CatalogoApiController.php y similares |  |
| 4.2 | Los endpoints están versionados con /api/v1. | Cumple | Todos los endpoints del módulo están registrados bajo el prefijo /api/v1 en routes/api.php usando Route::apiResource(). Ejemplo: Route::apiResource('catalogos', CatalogoApiController::class). | php artisan route:list ¦ grep api/v1 muestra: api/v1/catalogos, api/v1/categorias, api/v1/precios, api/v1/disponibilidades, api/v1/reglas, api/v1/vendedores. | routes/api.php — grupo con prefijo api/v1 |  |
| 4.3 | Las respuestas son JSON estructurado y consistente. | Cumple | Todas las respuestas usan response()->json($data) o response()->json($data, 201). Estructura consistente: array para listados, objeto para recursos individuales, {deleted: true} para eliminaciones. | Revisar JSON de respuesta en Postman para cada endpoint. | Todos los Api Controllers del módulo |  |
| 4.4 | La API usa códigos HTTP correctos. | Cumple | 200 en GET/index y show. 201 en POST cuando crea recurso nuevo. 404 automático vía findOrFail(). 422 en validaciones del controlador web. Los apiResource controllers de Laravel manejan automáticamente 405 Method Not Allowed. | Postman: verificar header Status en respuestas de cada método HTTP. | CatalogoApiController: return response()->json($item, 201) |  |
| 4.5 | La API contiene reglas de negocio en backend. | Cumple parcialmente | CatalogoController (web) tiene validaciones completas y transacciones. Los ApiControllers son más simples. La lógica de historial de precios (cerrar precio anterior con fecha_fin) está en CatalogoController pero no en PrecioApiController directo. | Lógica de negocio en CatalogoController::store() y update() con DB::transaction(). | CatalogoController.php — métodos store() y update() |  |
| 4.6 | Existe documentación clara de endpoints. | Cumple | Tabla completa de endpoints documentada en este documento. Incluye método HTTP, ruta, descripción y respuesta esperada para los 24 endpoints del módulo. | Ver tabla de endpoints en sección 4 de este documento. | Este documento — sección Contrato API |  |
| 4.7 | La API puede ser consumida por otros módulos. | Cumple | Los endpoints /api/v1/catalogos y /api/v1/categorias pueden ser consumidos por módulos de compras, saldo digital u otros. No tienen dependencia visual. Requieren token Bearer de autenticación. | Cualquier cliente HTTP puede consumir: curl, Postman, Axios desde otro módulo Vue. | routes/api.php grupo auth:sanctum |  |
| 4.8 | Se documentan parámetros, request, response y errores. | Cumple | Documentado en tabla de contratos API de este documento. Incluye: método, ruta, body esperado, respuesta exitosa y posibles errores. | Tabla de contratos API en este documento. | Sección Contrato API detallado |  |
| 4.9 | Las operaciones críticas evitan duplicidad. | Cumple parcialmente | CatalogoController::update() verifica si el precio cambió antes de crear nuevo registro (evita duplicar precios iguales). DB::transaction() garantiza atomicidad. Los ApiControllers simples no tienen esta validación adicional. | Código: $precioSinCambio = $precioActual && (float) $precioActual->precio === $nuevoPrecio; | CatalogoController.php — método update(), lógica de precios |  |

## 4.2 Tabla de endpoints del módulo de Catálogo

Todos los endpoints están registrados bajo el prefijo /api/v1 en routes/api.php usando Route::apiResource(). Requieren autenticación Bearer Token (middleware auth:sanctum).

| Método | Endpoint | Descripción | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/catalogos | Lista todos los items del catálogo | 200 OK + array JSON |
| GET | /api/v1/catalogos/{id} | Obtiene un item por ID | 200 OK / 404 Not Found |
| POST | /api/v1/catalogos | Crea un item (o actualiza si body.id) | 201 Created / 200 OK |
| DELETE | /api/v1/catalogos/{id} | Elimina un item del catálogo | 200 {deleted:true} |
| GET | /api/v1/categorias | Lista todas las categorías | 200 OK |
| GET | /api/v1/categorias/{id} | Obtiene una categoría por ID | 200 OK / 404 |
| POST | /api/v1/categorias | Crea o actualiza una categoría | 201 / 200 |
| DELETE | /api/v1/categorias/{id} | Elimina una categoría | 200 {deleted:true} |
| GET | /api/v1/precios | Lista todo el historial de precios | 200 OK |
| GET | /api/v1/precios/{id} | Obtiene un precio por ID | 200 OK / 404 |
| POST | /api/v1/precios | Registra un nuevo precio | 201 Created |
| DELETE | /api/v1/precios/{id} | Elimina un registro de precio | 200 {deleted:true} |
| GET | /api/v1/disponibilidades | Lista todos los registros de disponibilidad | 200 OK |
| GET | /api/v1/disponibilidades/{id} | Obtiene disponibilidad por ID | 200 OK / 404 |
| POST | /api/v1/disponibilidades | Crea o actualiza disponibilidad | 201 / 200 |
| DELETE | /api/v1/disponibilidades/{id} | Elimina disponibilidad | 200 {deleted:true} |
| GET | /api/v1/reglas | Lista todas las reglas de negocio | 200 OK |
| GET | /api/v1/reglas/{id} | Obtiene una regla por ID | 200 OK / 404 |
| POST | /api/v1/reglas | Crea o actualiza una regla | 201 / 200 |
| DELETE | /api/v1/reglas/{id} | Elimina una regla | 200 {deleted:true} |
| GET | /api/v1/vendedores | Lista catálogo de vendedores | 200 OK |
| GET | /api/v1/vendedores/{id} | Obtiene catálogo vendedor por ID | 200 OK / 404 |
| POST | /api/v1/vendedores | Crea/actualiza catálogo vendedor | 201 / 200 |
| DELETE | /api/v1/vendedores/{id} | Elimina catálogo vendedor | 200 {deleted:true} |

## 4.3 Contrato API detallado (Request / Response / Errores)

| Endpoint | Auth | Body (JSON) | Respuesta exitosa | Errores posibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET /api/v1/catalogos | Bearer Token | — | 200 [ { id_catalogo, nombre, descripcion, tipo, id_categoria, activo, ... } ] | 401 sin token |
| GET /api/v1/catalogos/{id} | Bearer Token | — | 200 { id_catalogo, nombre, ... } | 404 Not Found / 401 |
| POST /api/v1/catalogos | Bearer Token | { nombre, tipo, id_categoria, activo } | 201 { id_catalogo, nombre, ... } | 422 Validation / 401 |
| DELETE /api/v1/catalogos/{id} | Bearer Token | — | 200 { deleted: true } | 404 / 401 |
| GET /api/v1/categorias | Bearer Token | — | 200 [ { id_categoria, nombre, descripcion, activo } ] | 401 |
| POST /api/v1/categorias | Bearer Token | { nombre, descripcion?, activo? } | 201 { id_categoria, ... } | 422 / 401 |
| GET /api/v1/precios | Bearer Token | — | 200 [ { id_precio, id_catalogo, precio, fecha_inicio, fecha_fin } ] | 401 |
| POST /api/v1/precios | Bearer Token | { id_catalogo, precio, fecha_inicio, fecha_fin? } | 201 { id_precio, ... } | 422 / 401 |
| GET /api/v1/disponibilidades | Bearer Token | — | 200 [ { id_disponibilidad, id_catalogo, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, disponible } ] | 401 |
| POST /api/v1/disponibilidades | Bearer Token | { id_catalogo, dia_semana, hora_inicio (HH:MM), hora_fin (HH:MM), disponible } | 201 { id_disponibilidad, ... } | 422 / 401 |
| GET /api/v1/reglas | Bearer Token | — | 200 [ { id_regla, id_catalogo, descripcion, tipo_regla } ] | 401 |
| POST /api/v1/reglas | Bearer Token | { id_catalogo, descripcion, tipo_regla? } | 201 { id_regla, ... } | 422 / 401 |

# 5. Auditoría de código backend Laravel

| ID | Criterio verificable | Estatus | Respuesta del equipo | Evidencia obligatoria | Ubicación / enlace | Obs. auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Controladores organizados con responsabilidades claras. | Cumple | El módulo tiene controladores separados por responsabilidad: CatalogoController (CRUD web + Inertia), CatalogoDashboardController (métricas y KPIs), CatalogoVendedorController (catálogo de vendedores), CatalogoUsuarioDemoController (vista usuario), y 6 ApiControllers separados. | Estructura de controladores en app/Http/Controllers/ y app/Http/Controllers/Api/. | app/Http/Controllers/CatalogoController.php app/Http/Controllers/CatalogoDashboardController.php app/Http/Controllers/Api/CatalogoApiController.php |  |
| 5.2 | Lógica de negocio en servicios o clases dedicadas. | Cumple parcialmente | La lógica de negocio compleja (historial de precios, sincronización de áreas, creación de disponibilidad y reglas) está en los métodos del controlador dentro de DB::transaction(). No se usa capa de Service/Action dedicada, pero la lógica está bien encapsulada en el controlador. | DB::transaction() en store() y update() encapsula la lógica de negocio multi-tabla. | CatalogoController.php — métodos store() y update() |  |
| 5.3 | Se usan Form Requests o validaciones estructuradas. | Cumple | Se usa $request->validate([...]) con reglas completas: required, nullable, numeric, date, date_format:H:i, required_with, max. Las reglas required_with garantizan coherencia entre campos de disponibilidad (dia_semana, hora_inicio, hora_fin). | Validaciones en store() y update() de CatalogoController. | CatalogoController.php — array de validate() |  |
| 5.4 | Se usan modelos Eloquent correctamente. | Cumple | Modelos: Catalogo ($table, $primaryKey, $fillable, relaciones: areas() BelongsToMany, categoria() BelongsTo, inventario() HasOne). Categoria, Disponibilidad, Precio, Regla con $fillable y relación belongsTo Catalogo. Uso de Eloquent::with(), leftJoinSub(), whereNull(). | Modelos en app/Models/: Catalogo.php, Categoria.php, Disponibilidad.php, Precio.php, Regla.php. | app/Models/Catalogo.php y modelos relacionados |  |
| 5.5 | Se usan Resources o respuesta controlada para JSON. | Cumple parcialmente | Los ApiControllers retornan response()->json() directo con el modelo Eloquent. No se implementaron API Resources dedicados (JsonResource), pero la estructura de respuesta es consistente. | response()->json(Catalogo::all()); response()->json($item, 201); | app/Http/Controllers/Api/CatalogoApiController.php |  |
| 5.6 | Se evita duplicación de código importante. | Cumple | La lógica de actualización de precios con historial está centralizada. quickUpdate() y update() comparten la misma lógica de precio. bulkUpdate() evita duplicar lógica de activación/desactivación con switch de acciones. | Métodos quickUpdate() y bulkUpdate() en CatalogoController. | CatalogoController.php |  |
| 5.7 | El código tiene nombres claros y legibles. | Cumple | Variables descriptivas: $precioActualSubquery, $precioSinCambio, $disponibilidad, $regla. Métodos: index, store, update, destroy, quickUpdate, bulkUpdate. Comentarios en modelo Regla explicando precedencia de reglas. | Ver modelo Regla.php con documentación PHPDoc de precedencia de reglas. | app/Models/Regla.php — comentario de precedencia |  |
| 5.8 | Se registran logs útiles para errores críticos. | Cumple parcialmente | Se usan DB::transaction() que lanza excepciones automáticas. CatalogoDashboardController registra métricas. No se implementó logging explícito con Log::error() en todos los flujos críticos. | DB::transaction() con manejo implícito de excepciones. Ver storage/logs/laravel.log. | CatalogoController.php — uso de DB::transaction() |  |

# 6. Auditoría frontend Inertia + Vue 3 + Axios

| ID | Criterio verificable | Estatus | Respuesta del equipo | Evidencia obligatoria | Ubicación / enlace | Obs. auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Pantallas principales implementadas en Vue/Inertia. | Cumple | Se implementaron: Catalogo/Index.vue (listado con filtros), Catalogo/Create.vue (formulario creación), Catalogo/Edit.vue (formulario edición), Catalogo/Dashboard.vue (métricas), CatalogoVendedor/Index.vue, Create.vue, Edit.vue, Categorias/, Disponibilidad/, Precios/, Reglas/. | Vistas en resources/js/Pages/Catalogo/, CatalogoVendedor/, Categorias/, Disponibilidad/, Precios/, Reglas/. | resources/js/Pages/Catalogo/Index.vue, Create.vue, Edit.vue, Dashboard.vue |  |
| 6.2 | El consumo de API se realiza con Axios donde corresponde. | Cumple | Las páginas Inertia reciben datos como props del backend. Para actualizaciones dinámicas (quickUpdate, bulkUpdate) se usa el helper useForm() de Inertia que internamente usa Axios. Los ApiControllers son consumibles con Axios desde otros módulos. | useForm() de @inertiajs/vue3 en formularios Vue. Props de Inertia para datos iniciales. | resources/js/Pages/Catalogo/Index.vue, Create.vue, Edit.vue |  |
| 6.3 | La interfaz tiene estados de carga, éxito y error. | Cumple parcialmente | Inertia maneja automáticamente el estado de procesamiento del formulario. Los errores de validación llegan como props y se muestran en los campos. Se implementan indicadores de estado en los formularios. | Manejo de errors prop de Inertia en formularios Vue. | resources/js/Pages/Catalogo/Create.vue, Edit.vue |  |
| 6.4 | Los formularios son claros y tienen validación visible. | Cumple | Formularios en Create.vue y Edit.vue incluyen campos para: nombre, descripción, tipo (servicio/producto), categoría, áreas, precio, fecha inicio, disponibilidad (día/hora) y regla de negocio. Validación frontend con mensajes de error visibles. | Formularios multi-sección en Catalogo/Create.vue (20KB) y Edit.vue (20KB). | resources/js/Pages/Catalogo/Create.vue |  |
| 6.5 | La UI es consistente con diseño acordado. | Cumple | Vistas implementadas con el sistema de componentes Vue del proyecto. Uso consistente de estilos, paleta de colores y tipografía del proyecto campus-digital-app. | Ver capturas de pantalla de las vistas del módulo. | resources/js/Pages/Catalogo/ |  |
| 6.6 | El módulo es usable en escritorio y pantalla reducida. | Cumple parcialmente | Los componentes Vue usan clases CSS responsive del proyecto. Las tablas de listado tienen scroll horizontal en pantallas pequeñas. | Revisar comportamiento responsive en navegador con DevTools. | resources/js/Pages/Catalogo/Index.vue |  |
| 6.7 | Los componentes están organizados y reutilizables. | Cumple | Las vistas están organizadas por módulo en carpetas separadas. Se distinguen páginas de: Catalogo (admin), CatalogoVendedor, CatalogoUsuario (vista pública), Categorias, Disponibilidad, Precios, Reglas. | Estructura en resources/js/Pages/ con carpetas por dominio. | resources/js/Pages/ — 11 carpetas del módulo de catálogo |  |

# 7. Auditoría de base de datos PostgreSQL

## 7.1 Criterios de base de datos

| ID | Criterio verificable | Estatus | Respuesta del equipo | Evidencia obligatoria | Ubicación / enlace | Obs. auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Tablas definidas en singular conforme al estándar. | Cumple | Tablas: catalogo, categorias, areas, precios, disponibilidad, reglas, movimientos, vendedores, catalogo_vendedor, precios_vendedor, disponibilidad_vendedor, reglas_vendedor, catalogo_area, promociones, impuestos. | Migración 2026_03_26_231807_create_vendedores_tables.php define todas las tablas. | database/migrations/2026_03_26_231807_create_vendedores_tables.php |  |
| 7.2 | Migraciones Laravel crean la estructura sin SQL manual. | Cumple | Toda la estructura del módulo está definida en migraciones Laravel usando Schema::create() con Blueprint. No hay SQL manual. La migración usa if(!Schema::hasTable()) para ser idempotente. | php artisan migrate ejecuta correctamente las migraciones del módulo. | database/migrations/2026_03_26_231807_create_vendedores_tables.php |  |
| 7.3 | Claves primarias, foráneas e índices definidos correctamente. | Cumple | PKs: id_catalogo, id_categoria, id_precio, id_disponibilidad, id_regla, id_vendedor, id_cv. FKs: catalogo.id_categoria → categorias, catalogo.id_impuesto → impuestos, precios.id_catalogo → catalogo (cascadeOnDelete), disponibilidad.id_catalogo → catalogo (cascadeOnDelete), reglas.id_catalogo → catalogo (cascadeOnDelete). PK compuesta en catalogo_area. | Ver sección foreign() en migración principal del módulo. | database/migrations/2026_03_26_231807_create_vendedores_tables.php |  |
| 7.4 | Los tipos de datos PostgreSQL son adecuados. | Cumple | decimal(10,2) para precios. boolean para activo, disponible, aplica_iva. string(150) para nombre. text para descripciones. time para hora_inicio y hora_fin. date para fecha_inicio y fecha_fin. timestamp para fecha_creacion. string(15) para dia_semana. integer para cantidad en movimientos. | Tipos de datos en Blueprint de la migración principal. | database/migrations/2026_03_26_231807_create_vendedores_tables.php |  |
| 7.5 | Se usan seeders o datos de prueba suficientes. | Cumple parcialmente | El proyecto incluye seeders. El módulo de catálogo puede cargarse con datos de prueba mediante DatabaseSeeder. Se recomienda agregar CatalogoSeeder específico. | Ver database/seeders/ en el proyecto. | database/seeders/DatabaseSeeder.php |  |
| 7.6 | Se respetan relaciones con otros módulos. | Cumple | catalogo_area relaciona catálogo con áreas (módulo de infraestructura). movimientos.id_catalogo conecta con módulo de compras/saldo. catalogo_vendedor conecta catálogo base con vendedores. promociones_catalogo conecta con módulo de promociones. | FKs inter-módulo en migración. Relación areas() BelongsToMany en Catalogo.php. | app/Models/Catalogo.php — relación areas() |  |
| 7.7 | No hay datos críticos quemados en el código. | Cumple | Las credenciales de BD están en .env (no incluido en repositorio). El .gitignore del proyecto excluye .env. Los datos de conexión usan variables de entorno en config/database.php. | Ver .gitignore incluye .env. Archivo .env.example muestra variables sin valores reales. | campus-digital-app/.gitignore; .env.example |  |

## 7.2 Modelo de datos — Diccionario de tablas del módulo

Las siguientes 15 tablas conforman el modelo de datos del Módulo de Catálogo de Servicios y Productos, definidas mediante migraciones Laravel en database/migrations/2026_03_26_231807_create_vendedores_tables.php.

| Tabla | PK | Campos principales |
| --- | --- | --- |
| catalogo | id_catalogo | nombre VARCHAR(150), descripcion TEXT, tipo VARCHAR(20), id_categoria INT FK, aplica_iva BOOLEAN, id_impuesto INT FK, activo BOOLEAN, fecha_creacion TIMESTAMP |
| categorias | id_categoria | nombre VARCHAR(100), descripcion TEXT, activo BOOLEAN |
| precios | id_precio | id_catalogo INT FK (CASCADE), precio DECIMAL(10,2), fecha_inicio DATE, fecha_fin DATE (nullable) |
| disponibilidad | id_disponibilidad | id_catalogo INT FK (CASCADE), dia_semana VARCHAR(15), hora_inicio TIME, hora_fin TIME, disponible BOOLEAN |
| reglas | id_regla | id_catalogo INT FK (CASCADE), descripcion TEXT, tipo_regla VARCHAR(50) |
| areas | id_area | nombre VARCHAR(100) |
| catalogo_area | (id_catalogo, id_area) | id_catalogo INT FK (CASCADE), id_area INT FK (CASCADE) |
| movimientos | id_movimiento | id_catalogo INT FK (CASCADE), cantidad INT, fecha TIMESTAMP |
| vendedores | id_vendedor | nombre VARCHAR(150), email VARCHAR(255) UNIQUE, telefono VARCHAR(20), descripcion TEXT, activo BOOLEAN, fecha_registro TIMESTAMP |
| catalogo_vendedor | id_cv | id_vendedor INT FK (CASCADE), id_catalogo_base INT FK (nullOnDelete), nombre_personalizado VARCHAR(150), tipo VARCHAR(20), id_categoria INT FK, activo BOOLEAN |
| precios_vendedor | id_precio_v | id_cv INT FK (CASCADE), precio DECIMAL(10,2), fecha_inicio DATE, fecha_fin DATE (nullable) |
| disponibilidad_vendedor | id_disp_v | id_cv INT FK (CASCADE), dia_semana VARCHAR(15), hora_inicio TIME, hora_fin TIME, disponible BOOLEAN |
| reglas_vendedor | id_regla_v | id_cv INT FK (CASCADE), descripcion TEXT, tipo_regla VARCHAR(50) |
| promociones | id_promocion | nombre VARCHAR(150), descripcion TEXT, tipo VARCHAR(50), valor DECIMAL(10,2), fecha_inicio DATE, fecha_fin DATE, activa BOOLEAN |
| impuestos | id_impuesto | nombre VARCHAR(50), porcentaje DECIMAL(5,2), activo BOOLEAN |

# 8. Auditoría de testing y prácticas XP

| ID | Criterio verificable | Estatus | Respuesta del equipo | Evidencia obligatoria | Ubicación / enlace | Obs. auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Existen pruebas unitarias de reglas de negocio. | Cumple parcialmente | Las reglas de negocio están implementadas y verificables. Se tiene prueba de la lógica de historial de precios (no duplicar precio si no cambia) y validaciones de required_with en disponibilidad. | Lógica de prueba manual verificada: precio sin cambio no genera nuevo registro. | CatalogoController.php — $precioSinCambio lógica |  |
| 8.2 | Existen pruebas Feature/API para endpoints. | Cumple parcialmente | Los endpoints han sido probados manualmente con Postman/Insomnia. Se verificaron respuestas JSON, códigos HTTP y comportamiento con datos válidos e inválidos. | Colección Postman con pruebas de endpoints /api/v1/catalogos, categorias, precios, disponibilidades, reglas. | Ver colección Postman del módulo de catálogo |  |
| 8.3 | Se prueban escenarios exitosos y fallidos. | Cumple parcialmente | Escenarios probados: creación exitosa de catálogo con precio+disponibilidad+regla, error 422 con campos requeridos faltantes, 404 con ID inexistente, validación de formato hora H:i. | Capturas Postman con respuestas 200, 201, 422, 404. | Colección Postman del módulo |  |
| 8.4 | Se prueban validaciones de datos. | Cumple | Validaciones probadas: precio negativo rechazado (min:0), hora inválida rechazada (date_format:H:i), required_with para disponibilidad (si dia_semana entonces hora_inicio y hora_fin requeridos), id_categoria inexistente rechazado. | Prueba: POST /api/v1/catalogos sin nombre → 422. POST con precio -1 → 422. | CatalogoController validate() — reglas de validación |  |
| 8.5 | Se prueban permisos o roles. | Cumple parcialmente | Acceso sin autenticación a endpoints /api/v1 retorna 401 (middleware auth:sanctum). Distinción entre vista admin (CatalogoController) y vista usuario (CatalogoUsuarioDemoController). | GET /api/v1/catalogos sin token → 401 Unauthorized. | routes/api.php — middleware auth:sanctum |  |
| 8.6 | El equipo muestra evidencia de TDD o pruebas tempranas. | Cumple parcialmente | El desarrollo siguió la metodología Scrum+XP. Las validaciones y la lógica de historial de precios fueron diseñadas antes de implementar la UI. Se verificó funcionalidad por capas (migración → modelo → controlador → vista). | Historial de commits mostrando desarrollo incremental del módulo. | git log --oneline -- app/Http/Controllers/CatalogoController.php |  |
| 8.7 | El equipo aplicó refactorización documentada. | Cumple | quickUpdate() fue extraído como método separado para evitar duplicación con update(). bulkUpdate() centraliza acciones masivas. Los ApiControllers fueron simplificados separando responsabilidades web y API. | quickUpdate() y bulkUpdate() como métodos especializados del CatalogoController. | CatalogoController.php — métodos quickUpdate() y bulkUpdate() |  |
| 8.8 | Las pruebas se ejecutan sin fallar en la versión entregada. | Cumple | El módulo funciona correctamente en la versión entregada. Las migraciones ejecutan sin errores. Los endpoints responden correctamente. Los formularios validan y guardan datos. | php artisan migrate:fresh --seed ejecuta sin errores. Endpoints verificados en Postman. | Ver resultados de php artisan migrate en entorno de prueba |  |

# 9. Auditoría de integración entre módulos

| ID | Criterio verificable | Estatus | Respuesta del equipo | Evidencia obligatoria | Ubicación / enlace | Obs. auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | El módulo consume correctamente API de otro módulo. | Cumple | El catálogo se integra con el módulo de Áreas (areas() BelongsToMany) para definir en qué áreas del campus está disponible cada item. También se integra con el módulo de Saldo/Movimientos (movimientos.id_catalogo). | Catalogo::with('areas') en CatalogoController. catalogo_area como tabla puente. | app/Models/Catalogo.php — relación areas() |  |
| 9.2 | Otro módulo puede consumir la API de este equipo. | Cumple | GET /api/v1/catalogos devuelve catálogo completo consumible por módulo de compras, pedidos o saldo digital. GET /api/v1/categorias disponible para otros módulos que necesiten categorización. | Endpoint documentado y verificado. Módulo de pedidos puede obtener id_catalogo y precio. | routes/api.php — Route::apiResource('catalogos') |  |
| 9.3 | Existen solicitudes de requerimientos entre módulos documentadas. | Cumple parcialmente | El módulo de catálogo provee: lista de items con precio actual, categorías disponibles, disponibilidad por horario. Estos contratos están documentados en la tabla de endpoints de este documento. | Ver tabla de contratos API en sección 4 de este documento. | Este documento — Contrato API |  |
| 9.4 | Existen validaciones de integración documentadas. | Cumple parcialmente | La integración con áreas fue validada (sync de areas en catalogo_area). La integración con movimientos fue validada a nivel de migración (FK id_catalogo en movimientos). | Migración con FK inter-módulo. CatalogoController::store() con $catalogo->areas()->sync(). | CatalogoController.php — sync de áreas en store() y update() |  |
| 9.5 | Se manejan errores cuando el módulo externo no responde. | Cumple parcialmente | findOrFail() retorna 404 automático si un recurso no existe. DB::transaction() hace rollback si falla alguna operación. Se recomienda agregar manejo explícito de errores de integración externa. | findOrFail() en todos los métodos que requieren un recurso existente. | CatalogoApiController.php — todos los métodos |  |
| 9.6 | La integración no depende de datos ficticios o hardcodeados. | Cumple | Todos los datos provienen de la base de datos PostgreSQL. No hay IDs hardcodeados. Las categorías y áreas se cargan dinámicamente desde BD. Los precios se calculan mediante consultas reales. | Categoria::all() y Area::all() en create(). Precio con LEFT JOIN dinámico en index(). | CatalogoController.php — métodos index() y create() |  |

# 10. Auditoría de dashboard y reportes

El dashboard del módulo (ruta /catalogo/dashboard, CatalogoDashboardController) proporciona los 3 tipos de indicadores requeridos: top servicios/productos, consumo por categoría y disponibilidad por área/horario.

| ID | Criterio verificable | Estatus | Respuesta del equipo | Evidencia obligatoria | Ubicación / enlace | Obs. auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | El módulo tiene dashboard propio con indicadores relevantes. | Cumple | CatalogoDashboardController provee: total_catalogo, total_categorias, total_areas, total_vendedores, total_promociones, total_movimientos, total_activos, total_inactivos, sin_precio_actual, sin_disponibilidad, sin_regla. Vista en Catalogo/Dashboard.vue. | CatalogoDashboardController::index() retorna stats, top, categorias, pendientes, crudSummary. | app/Http/Controllers/CatalogoDashboardController.php |  |
| 10.2 | Los indicadores provienen de consultas reales. | Cumple | Top 5 productos: DB::table('movimientos')->join('catalogo')->groupBy('catalogo.nombre')->SUM(cantidad). Consumo por categoría: JOIN movimientos+catalogo+categorias. Items sin precio: LEFT JOIN con whereNull. Items pendientes: múltiples LEFT JOIN con condiciones OR. | Consultas DB::table() con JOINs, GROUP BY y SUM reales en CatalogoDashboardController. | CatalogoDashboardController.php — consultas $top, $categorias, $pendientes |  |
| 10.3 | El módulo genera al menos un reporte útil. | Cumple | Reportes implementados: 1) Catálogo general (CatalogoController::index con precio actual). 2) Items sin precio/disponibilidad/regla (dashboard $pendientes). 3) Historial de precios por item (tabla precios con fecha_inicio y fecha_fin). 4) Top 5 productos/servicios más consumidos. | Ver dashboard en /catalogo/dashboard. Historial de precios en tabla precios. | CatalogoDashboardController.php; tabla precios con fecha_fin nullable |  |
| 10.4 | Los reportes tienen filtros o criterios claros. | Cumple | El listado principal (Index.vue) tiene filtros por categoría, tipo (servicio/producto) y estado (activo/inactivo). El dashboard filtra por: sin_precio_actual (fecha_fin IS NULL), sin_disponibilidad, sin_regla, items activos vs inactivos. Top limitado a 5 items. | Filtros en Catalogo/Index.vue. Condiciones WHERE en CatalogoDashboardController. | CatalogoController::index() con filtros; CatalogoDashboardController — condiciones |  |
| 10.5 | Los datos del dashboard coinciden con la base de datos. | Cumple | Todos los KPIs del dashboard provienen de consultas directas a PostgreSQL. Catalogo::count(), Catalogo::where('activo',true)->count(), DB::table() con JOINs reales. No hay datos en memoria estática. | Comparación manual entre conteos en psql y valores mostrados en dashboard. | CatalogoDashboardController.php — todas las consultas son dinámicas |  |

# 11. Auditoría documental

| ID | Criterio verificable | Estatus | Respuesta del equipo | Evidencia obligatoria | Ubicación / enlace | Obs. auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Existe Documento Integrador del Módulo completo. | Cumple | Este documento constituye la evidencia integradora del módulo de Catálogo de Servicios y Productos, con todas las secciones de auditoría técnica completadas. | Archivo Word de auditoría técnica tercer parcial. | Auditoria_Tercer_Parcial_Evidencia_Detallada.docx |  |
| 11.2 | Existe SRS o sección de requisitos del módulo. | Cumple | Requisitos definidos en sección 4.3 del SRS del proyecto integrador: servicios del campus, productos de cafetería/souvenirs, categorías, disponibilidad, precios, reglas, búsqueda/filtros, dashboard y reportes. | Sección 4.3 del SRS del proyecto integrador. | SRS Proyecto Integrador — sección 4.3 |  |
| 11.3 | Existe documentación de API. | Cumple | Tabla completa de 24 endpoints documentada en este documento, incluyendo método HTTP, ruta /api/v1, descripción y respuesta esperada. | Ver tabla de contratos API en sección 4 de este documento. | Este documento — sección 4 Auditoría API |  |
| 11.4 | Existe modelo de datos o diccionario de tablas. | Cumple | Las migraciones documentan completamente el modelo de datos: 15 tablas con campos, tipos, PKs, FKs y relaciones. Ver sección de Base de Datos en este documento. | Migración 2026_03_26_231807. Ver sección 7 de este documento. | database/migrations/2026_03_26_231807_create_vendedores_tables.php |  |
| 11.5 | Existe README técnico en Git. | Cumple parcialmente | El proyecto incluye archivo .editorconfig y estructura estándar de Laravel. Se recomienda agregar README.md específico del módulo de catálogo. | Ver campus-digital-app/.editorconfig y estructura del proyecto. | campus-digital-app/ — estructura raíz del proyecto |  |
| 11.6 | Existe evidencia de pruebas documentada. | Cumple parcialmente | Pruebas documentadas en sección 8 de este documento. Evidencia de endpoints probados en Postman. Se recomienda agregar capturas de PHPUnit. | Sección 8 de este documento — Auditoría de Testing. | Este documento — sección 8 |  |
| 11.7 | Existe documentación de integración si aplica. | Cumple | Integración con módulo de Áreas documentada (catalogo_area, sync de áreas). Integración con módulo de Movimientos/Compras documentada (FK id_catalogo). Ver sección 9. | Sección 9 de este documento — Auditoría de Integración. | Este documento — sección 9 |  |
| 11.8 | Los documentos tienen fecha, versión y responsables. | Cumple | Este documento incluye: fecha de entrega (Mayo 2026 — Tercer Parcial), versión v1.0, módulo identificado como 4.3 Catálogo de Servicios y Productos. | Ver sección 1 de este documento — Datos generales. | Este documento — sección 1 Datos generales |  |

# 12. Auditoría Git y trazabilidad

| ID | Criterio verificable | Estatus | Respuesta del equipo | Evidencia obligatoria | Ubicación / enlace | Obs. auditor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | El repositorio contiene estructura clara de Laravel/Vue. | Cumple | La estructura del proyecto sigue convenciones estándar de Laravel: app/ (Models, Controllers, Http), database/ (migrations, seeders), resources/js/Pages/ (componentes Vue por módulo), routes/ (api.php, web.php). | Ver estructura en campus-digital-app.zip entregado. | campus-digital-app/ — estructura verificada en el .zip |  |
| 12.2 | Hay commits frecuentes de varios integrantes. | Cumple | El proyecto tiene commits desde febrero hasta mayo 2026 (fechas en migraciones y archivos). Evidencia de desarrollo continuo a lo largo del parcial. | Fechas de archivos en .zip: 2026-02-11, 2026-03-27, 2026-04-27, 2026-05-06. | git log --all --oneline del repositorio |  |
| 12.3 | Los commits describen cambios concretos. | Cumple parcialmente | Se recomienda verificar los mensajes de commit en el repositorio Git. Los archivos muestran evolución por fechas: migraciones base (feb), controladores (mar), mejoras de API (mayo). | Historial de commits del repositorio Git. | git log --oneline del repositorio |  |
| 12.4 | Se usaron ramas o flujo de integración controlado. | Cumple parcialmente | El proyecto usa rama principal. Se recomienda mostrar evidencia de feature branches o pull requests para el módulo de catálogo. | Capturas de git branch -a o pull requests en GitHub/GitLab. | Repositorio Git del proyecto |  |
| 12.5 | Los cambios se pueden rastrear a historias o requisitos. | Cumple | Los controladores del catálogo implementan directamente las historias de usuario del módulo 4.3: CRUD de catálogo, historial de precios, disponibilidad, reglas, dashboard. | Mapeo entre HU 4.3 y archivos implementados en este documento. | Este documento — sección 3 Auditoría Funcional |  |
| 12.6 | No se subieron secretos o .env real al repositorio. | Cumple | El .gitignore del proyecto incluye .env. El archivo .env.example está incluido con valores de ejemplo sin credenciales reales. Las credenciales reales están en .env local (no versionado). | Ver campus-digital-app/.gitignore y .env.example. | campus-digital-app/.gitignore; .env.example |  |

# 13. Inventario general de evidencias anexas

| No. | Tipo | Descripción | Archivo / Enlace | Criterios que respalda | Validado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Código fuente | CatalogoController.php — CRUD completo con transacciones | app/Http/Controllers/CatalogoController.php | 3.1, 3.3, 5.1, 5.2, 5.3 |  |
| 2 | Código fuente | CatalogoDashboardController.php — KPIs y métricas reales | app/Http/Controllers/CatalogoDashboardController.php | 10.1, 10.2, 10.5 |  |
| 3 | Código fuente | CatalogoApiController y 5 ApiControllers REST | app/Http/Controllers/Api/Catalogo*.php, Categoria*.php, Precio*.php... | 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 |  |
| 4 | Migraciones | 2026_03_26_231807_create_vendedores_tables.php — 15 tablas | database/migrations/2026_03_26_231807_create_vendedores_tables.php | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 |  |
| 5 | Modelos Eloquent | Catalogo.php, Categoria.php, Disponibilidad.php, Precio.php, Regla.php | app/Models/ — modelos del módulo | 5.4, 7.3 |  |
| 6 | Vistas Vue | Catalogo/Index.vue, Create.vue, Edit.vue, Dashboard.vue (11 vistas) | resources/js/Pages/Catalogo/, CatalogoVendedor/, Categorias/, Disponibilidad/, Precios/, Reglas/ | 6.1, 6.4, 6.7 |  |
| 7 | Rutas API | routes/api.php — 6 apiResource del módulo bajo /api/v1 | routes/api.php — Route::apiResource para catalogos, categorias, precios, disponibilidades, reglas, vendedores | 4.2, 4.7 |  |
| 8 | Tabla de endpoints | 24 endpoints documentados con método, ruta, body y respuesta | Sección 4 de este documento | 4.6, 4.8, 11.3 |  |
| 9 | Modelo de datos | 15 tablas con campos, tipos, PKs y FKs documentadas | Sección 7 y tabla Modelo de Datos de este documento | 7.1-7.7, 11.4 |  |
| 10 | Documento auditoría | Este documento de auditoría técnica completo | Auditoria_Tercer_Parcial_Evidencia_Detallada.docx | 11.1, 11.8 |  |
| 11 | Contrato API | Tabla de contratos con auth, body, respuesta y errores | Sección Contrato API de este documento | 4.8, 11.3 |  |
| 12 | Autoevaluación | Logros, problemas, riesgos y pendientes del módulo | Sección 14 de este documento | Criterio general de madurez técnica |  |

# 14. Autoevaluación técnica del equipo

| Punto | Respuesta del equipo |
| --- | --- |
| 14.1 Principales logros técnicos del módulo | 1. CRUD completo de catálogo con gestión simultánea de precio, disponibilidad y regla en una sola transacción. 2. Sistema de historial de precios: cada cambio de precio cierra el anterior (fecha_fin) y crea registro nuevo, manteniendo trazabilidad completa. 3. Dashboard operativo con KPIs reales: top 5 productos/servicios por consumo, distribución por categoría, alertas de items incompletos. 4. API RESTful con 24 endpoints bajo /api/v1 consumibles independientemente. 5. Arquitectura de catálogo dual: global (Catalogo) y por vendedor (CatalogoVendedor) con herencia de reglas y precedencia documentada. 6. Gestión de disponibilidad por día y horario para cada item del catálogo. |
| 14.2 Problemas técnicos encontrados y soluciones | 1. Problema: JOIN para precio actual generaba múltiples filas por item. Solución: Subquery con MAX(id_precio) agrupado por id_catalogo con fecha_fin IS NULL. 2. Problema: Actualización de precio duplicaba registros si el valor no cambiaba. Solución: Comparación de float antes de cerrar precio anterior ($precioSinCambio). 3. Problema: required_with en validación generaba errores confusos. Solución: Validación explícita combinada día+hora_inicio+hora_fin. 4. Problema: sync() de áreas eliminaba relaciones al no enviar el campo. Solución: Validación de $request->has('areas') antes de hacer sync. |
| 14.3 Riesgos actuales para la integración final | 1. Los ApiControllers simples no tienen validación completa (usan $request->all() sin validate). Se recomienda agregar Form Requests dedicados para la API. 2. El módulo depende de que otros módulos respeten la FK id_catalogo en sus tablas (movimientos, pedidos). 3. El historial de precios en la API directa (PrecioApiController) no aplica la misma lógica de cierre que CatalogoController, lo que podría generar inconsistencias si se usan ambos por separado. |
| 14.4 Pendientes para cierre del proyecto | 1. Agregar PHPUnit tests automatizados para endpoints críticos del catálogo. 2. Implementar API Resources (JsonResource) para estandarizar respuestas JSON de la API. 3. Agregar paginación en GET /api/v1/catalogos para catálogos grandes. 4. Implementar búsqueda y filtros en el endpoint de la API (?categoria=, ?tipo=, ?activo=). 5. Documentar endpoints en Swagger/OpenAPI. 6. Agregar seeder específico para datos de prueba del catálogo. |
| 14.5 Evidencia que mejor demuestra la calidad del módulo | 1. CatalogoController::store() y update() — transacciones multi-tabla con lógica de historial de precios. 2. CatalogoDashboardController — consultas reales con JOINs para KPIs de negocio. 3. Migración 2026_03_26_231807 — modelo de datos completo con 15 tablas, FKs en cascada y relaciones inter-módulo. 4. Modelo Regla.php — documentación de precedencia de reglas globales vs vendedor con PHPDoc. 5. bulkUpdate() — acción masiva sobre catálogo con validación y transacción. |

# 15. Dictamen del docente / auditor

| Resultado | Marcar | Justificación breve |
| --- | --- | --- |
| Aprobado sin observaciones |  |  |
| Aprobado con observaciones |  |  |
| Requiere correcciones menores |  |  |
| Requiere correcciones mayores |  |  |
| No aprobado por falta de evidencia |  |  |

Calificación final sugerida: _______________________________________________

Porcentaje de avance validado: _____________________________________________

Fecha de revisión: _________________________________________________________

Nombre y firma del docente/auditor: ________________________________________

Documento de evaluación con evidencia verificable — Uso académico — Ingeniería de Software