PROYECTO DE MEJORA DE CALIDAD

DOCUMENTACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO

Campus Digital – Módulos 4.1 y 4.10

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRADOR DEL PROYECTO:

Silva López Irving Javier

FECHA DEL PROYECTO:

Abril – Mayo 2026

VERSIóN 0.91

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | APROBADO POR | FECHA DE REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | AUTOR |
| 0.9 | Docente SCD-1011 | 07/04/2026 | Versión inicial del PDS y SRS | Equipo No. 6 |
| 0.91 | Docente SCD-1011 | 15/04/2026 | Ajuste de alcance y calendario de sprints | Silva López Irving Javier |
| 1.0 | Docente SCD-1011 | 21/04/2026 | Cierre Sprint 1 – módulo 4.1 completado | Morales Martínez Adrián |
| 1.1 | Docente SCD-1011 | 30/04/2026 | Cierre Sprint 2 – módulo 4.10 completado | Paz Rodríguez Diego Alejandro |
| 1.2 | Docente SCD-1011 | 07/05/2026 | Cierre Sprint 3 – dashboards y reportes | Pacheco García Jesús Adrián |

| PREPARADO POR | Silva López Irving Javier | TÍTULO | Jefe de Proyecto / Ing. de Software | FECHA | 15/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APROBADO POR | Docente titular SCD-1011 | TÍTULO | Profesor – Ing. de Software | FECHA | 15/04/2026 |

Índice

1.	LLEVAR A CABO INVESTIGACIONES	3

1.1	CONTEXTO	3

1.2	POSIBLES ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE IMPLEMENTACIÓN	3

1.3	MÉTRICAS DE RENDIMIENTO	3

2.	ESTABLECER OBJETIVOS Y CRONOGRAMAS	4

3.	REUNIR A LOS MIEMBROS PRINCIPALES DEL EQUIPO	5

3.1	ROLES ESTABLECIDOS	5

3.2	DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS	6

3.3	MÉTODOS DE COMUNICACIÓN	6

4.	DISEÑAR LA ESTRATEGIA	7

4.1	MÉTODOS UTILIZADOS PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA	7

4.2	ESTRATEGIAS PARA FACILITAR EL CAMBIO	7

5.	IDENTIFICAR MEDIDAS Y OBJETIVOS	8

6.	PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN	8

7.	PLAN DE LANZAMIENTO	9

8.	EVALUACIÓN	9

9.	SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO	10

- LLEVAR A CABO INVESTIGACIONES

  - CONTEXTO

El proyecto integrador de la asignatura Ingeniería de Software (SCD-1011) consiste en el desarrollo de una Plataforma de Servicios, Compras y Saldo Digital del Campus. El Equipo No. 6 tiene a su cargo los módulos 4.1 (Gestión de Usuarios y Seguridad) y 4.10 (Identificación por Tarjeta Universitaria RFID/NFC), que constituyen la columna vertebral de identidad y seguridad de la plataforma. El sistema se desarrolla con el stack oficial: Laravel 11 + PHP 8.2 (backend), Inertia.js + Vue 3 (frontend) y PHPUnit (pruebas). El desarrollo sigue la metodología RUP adaptada en sprints semanales durante las 7 semanas del Parcial 2 (abril–mayo 2026).

  - POSIBLES ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE IMPLEMENTACIÓN

Estrategias aplicadas: (1) Metodología RUP con sprints semanales y evaluación cruzada al cierre de cada sprint. (2) SRS IEEE 830 v1.1 y API REST v1.0 definidos en la Fase de Inicio como contratos de integración. (3) Desarrollo paralelo backend/frontend con ramas Git independientes. (4) Simulador RFID/NFC por software (/simulador/*) ante ausencia de hardware físico. (5) Coordinación con equipo del módulo 4.2 (Saldo Digital) desde el Sprint 1.

  - MÉTRICAS DE RENDIMIENTO

Métricas definidas: (1) Cobertura PHPUnit: mín. 1 caso por RF esencial (RF-01–RF-08 y RF-10-01–RF-10-08). (2) Hallazgos críticos en evaluación cruzada: objetivo = 0. (3) Velocidad por sprint: historias completadas / planificadas ≥ 90%. (4) Tiempo de respuesta de autenticación: < 2 s. (5) Disponibilidad: ≥ 99% en horario de operación. Resultado final: 34 pruebas en verde, 0 hallazgos críticos, 16/16 requisitos implementados.

- ESTABLECER OBJETIVOS Y CRONOGRAMAS

| META | REUNIÓN DEL PROYECTO FECHA | FRECUENCIA DE LA REUNIÓN | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN DEL OBJETIVO | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrega SRS IEEE 830 v1.1 y PDS v0.91 | 07/04/2026 | Semanal | 12/04/2026 | Soto Trejo Ángel / Silva López Irving Javier |
| Definición completa de API REST v1.0 (80+ endpoints) |  | Única | 14/04/2026 | Silva López Irving Javier |
| Implementar módulo 4.1: autenticación, roles, permisos y bitácoras | 14/04/2026 | Semanal | 21/04/2026 | Morales Martínez Adrián |
| Implementar módulo 4.10: tarjetas RFID, simulador y confirmación de pedidos | 21/04/2026 | Semanal | 30/04/2026 | Paz Rodríguez Diego Alejandro |
| Integración con módulo 4.2 (saldo) y módulo 4.5 (pedidos) | 28/04/2026 | Semanal | 07/05/2026 | Equipo No. 6 |
| Dashboards, reportes CSV/PDF y evaluación cruzada Sprint 3 | 05/05/2026 | Semanal | 07/05/2026 | Pacheco García Jesús Adrián |
| Suite PHPUnit: 34 casos de prueba en verde | 14/04/2026 | Continua | 07/05/2026 | Morales Martínez Adrián |
| Presentación final y cierre del proyecto al docente | 25/05/2026 | Única | 30/05/2026 | Silva López Irving Javier |

- REUNIR A LOS MIEMBROS PRINCIPALES DEL EQUIPO

  - ROLES ESTABLECIDOS

| NOMBRE DEL EQUIPO | MIEMBRO DEL EQUIPO | ROL | INFORMACIÓN DE CONTACTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo No. 6 | Silva López Irving Javier | Jefe de Proyecto / Ing. de Software | irving.silva@campus.edu.mx |
| Equipo No. 6 | Soto Trejo Ángel | Analista de Sistemas | angel.soto@campus.edu.mx |
| Equipo No. 6 | Morales Martínez Adrián | Programador Backend (Laravel + PHPUnit) | adrian.morales@campus.edu.mx |
| Equipo No. 6 | Pacheco García Jesús Adrián | Programador Frontend (Vue 3 + Inertia.js) | jesus.pacheco@campus.edu.mx |
| Equipo No. 6 | Paz Rodríguez Diego Alejandro | Programador Integración RFID/NFC | diego.paz@campus.edu.mx |

  - DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

Crear e insertar debajo.

Flujo principal: (1) Usuario accede al login → (2) Laravel Fortify valida credenciales → (3) Verifica bloqueo de cuenta → (4) Inicia sesión y registra AccesoBitacora → (5) Middleware verifica permisos por ruta → (6) Redirige al dashboard según rol. Flujo RFID: (1) Lector detecta UID → (2) Busca tarjeta activa → (3) Muestra nombre y saldo → (4) Operador confirma pedido con segunda lectura → (5) Sistema registra entrega. Flujo principal del sistema: (1) Usuario accede al login → (2) Laravel Fortify valida credenciales → (3) Verifica bloqueo de cuenta → (4) Inicia sesión y registra AccesoBitacora → (5) Middleware verifica permisos por ruta → (6) Redirige al dashboard según rol. Para RFID: (1) Lector detecta UID → (2) Sistema busca tarjeta activa → (3) Muestra nombre y saldo → (4) Operador confirma pedido con segunda lectura → (5) Sistema registra entrega y actualiza estado del pedido.

  - MÉTODOS DE COMUNICACIÓN

Canales de comunicación: (1) Reunión de sincronización (15 min) al inicio de cada semana para revisar avance e impedimentos. (2) Grupo WhatsApp para coordinación diaria. (3) Repositorio Git (GitHub) como fuente única de verdad: commits descriptivos, ramas por sprint y pull requests con revisión previa. (4) Comunicación con docente en sesión de clase y correo institucional para escalada de impedimentos críticos. Canales de comunicación del equipo: (1) Reunión de sincronización (15 min) al inicio de cada semana vía presencial o videollamada para revisar avance e impedimentos. (2) Grupo de mensajería instantánea (WhatsApp) para coordinación diaria y resolución rápida de bloqueos. (3) Repositorio Git (GitHub) como fuente única de verdad: commits descriptivos, ramas por sprint y pull requests con revisión de un compañero antes de fusionar. (4) Comunicación con el docente en sesión de clase y por correo institucional para escalada de impedimentos críticos.

- DISEÑAR LA ESTRATEGIA

  - MÉTODOS UTILIZADOS PARA DISEÑAR LA ESTRATEGIA

| X | ELEMENTO |
| --- | --- |
| x | Crear un diagrama de flujo de procesos para identificar dónde deben realizarse cambios para alcanzar el objetivo. |
| x | Evaluar las estrategias de implementación reunidas durante la fase de investigación. |
| x | Intercambiar métodos de implementación con el equipo central. |
| x | Los miembros del equipo recopilan comentarios y sugerencias sobre la implementación de compañeros de trabajo y partes interesadas involucradas en el proceso. |

  - ESTRATEGIAS PARA FACILITAR EL CAMBIO

(Consulte el plan de acción para la mejora del desempeño)

| CATEGORÍA | ESTRATEGIA |
| --- | --- |
| Nuevas políticas | Uso obligatorio del middleware permission:{clave} en todas las rutas protegidas; contraseñas almacenadas exclusivamente con hash bcrypt (costo 10); comunicación cliente-servidor únicamente sobre HTTPS/TLS 1.2+. |
| Cambios en las políticas | Simulador RFID/NFC habilitado en rutas /simulador/* para operar sin hardware físico; endpoint público /rfid/auth para sistemas embebidos (sin API Key requerida). |
| Necesidades de materiales/equipos | Stack oficial Laravel 11 + PHP 8.2, Vue 3 + Inertia.js, MySQL 8.0; herramientas de desarrollo: VS Code, GitHub, Postman, TablePlus. |
| Herramientas de comunicación | Contratos de API REST v1.0 compartidos con todos los equipos desde la Fase de Inicio; reuniones de sincronización semanal con equipo del módulo 4.2 (Saldo). |
| Otro | Evaluación cruzada por equipo externo al cierre de cada sprint según formato del docente; revisión de código entre miembros antes de integrar al repositorio principal. |

- IDENTIFICAR MEDIDAS Y OBJETIVOS

| TIPO DE MEDICIÓN | DESCRIPCIÓN | META |
| --- | --- | --- |
| PROCESO | Porcentaje de requisitos funcionales implementados (RF-01–RF-08 y RF-10-01–RF-10-08); tiempo de respuesta de autenticación (< 2 s); cobertura de pruebas PHPUnit (mín. 1 caso por RF esencial). | 100% de RF implementados; 34/34 pruebas en verde; 0 hallazgos críticos en evaluación cruzada. |
| RESULTADO | Número de hallazgos reportados en evaluación cruzada (críticos y menores); estabilidad del sistema tras integración con módulos 4.2 y 4.5. | 0 hallazgos críticos; ≤ 2 hallazgos menores corregidos el mismo día. |
| OTRO | Tiempo de carga del dashboard (< 3 s); disponibilidad del sistema ≥ 99% en horario de operación. | Dashboard carga en < 3 s con datos reales; sistema disponible durante todas las sesiones de clase y demostración. |

- PLAN DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

| CATEGORÍA | PLAN DE CAPACITACIÓN/EDUCACIÓN | NOMBRE DEL CAPACITADOR | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| PERSONAL | Capacitación interna en Laravel Fortify (autenticación), Gates & Policies (permisos granulares) y PHPUnit (pruebas unitarias). Revisión de documentación oficial Laravel 11 y Vue 3 Composition API. | Morales Martínez Adrián / Silva López Irving Javier | Sprint 0 – Semana 1–2 (07/04/2026) |
| PROVEEDOR | Definición y comunicación de contratos de API REST v1.0 a todos los equipos del proyecto integrador. Coordinación con equipo módulo 4.2 para integración de saldo. | Silva López Irving Javier | Semana 1–2 (07–14/04/2026) |
| DEPARTAMENTOS | Presentación interna del sistema al equipo completo al cierre de cada sprint; demostración de flujos RFID y generación de reportes CSV/PDF. | Equipo No. 6 (todos) | Al cierre de Sprint 1, 2 y 3 |

- PLAN DE LANZAMIENTO

| EVENTO | PLAN | FECHA | ASIGNADO A | APROBADO POR Si corresponde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 – Fase de Inicio y Elaboración | Entrega SRS IEEE 830 v1.1, PDS v0.91, API REST v1.0 y modelo de base de datos (11 tablas) | 12/04/2026 | Silva López Irving Javier / Soto Trejo Ángel | Docente SCD-1011 |
| Sprint 1 – Módulo 4.1 (Seguridad) | Login, roles, permisos, bitácoras y sesiones funcionales; pruebas RF-01–RF-06 en verde | 21/04/2026 | Morales Martínez Adrián / Pacheco García Jesús Adrián | Docente SCD-1011 |
| Sprint 2 – Módulo 4.10 (RFID/NFC) | Tarjetas RFID, simulador, saldo y confirmación de pedidos; pruebas RF-10-01–RF-10-06 en verde | 30/04/2026 | Paz Rodríguez Diego Alejandro | Docente SCD-1011 |
| Sprint 3 – Dashboards y Reportes | Dashboards ambos módulos, reportes CSV/PDF verificados, correcciones evaluación cruzada | 07/05/2026 | Pacheco García Jesús Adrián / Equipo completo | Docente SCD-1011 |
| Fase de Transición – Integración Final y Cierre | Integración con módulos 4.2 y 4.5, README, presentación final al docente | 30/05/2026 | Silva López Irving Javier | Docente SCD-1011 |

- EVALUACIÓN

| CATEGORÍA | DESCRIPCIÓN DEL PLAN | FRECUENCIA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| AUDITORÍA | Evaluación cruzada por equipo externo al cierre de cada sprint. Revisión de código entre miembros antes de integrar al repositorio. Ejecución de suite PHPUnit (34 casos) antes de cada entrega. | Por sprint (semanal o bisemanal) | Silva López Irving Javier |
| COMENTARIOS | Hallazgos de evaluación cruzada recopilados por el equipo asignado en formato del docente. Retroalimentación del docente en sesión de clase. Reporte de sprint: historias completadas, impedimentos y velocidad. | Al cierre de cada sprint | Soto Trejo Ángel |
| COMUNICACIÓN | Reporte de sprint enviado al docente al finalizar cada iteración. Actualización del repositorio Git con migraciones, código y documentación. Notificación inmediata al docente ante retrasos o cambios de alcance. | Semanal / por sprint | Silva López Irving Javier |

- SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

| FASE | DOCUMENTO | RESPONSABLE | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN | UBICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | SRS IEEE 830 v1.1 | Soto Trejo Ángel | 12/04/2026 | SRS_IEEE830_Equipo6_Modulos4_1_4_10.pdf |
| Inicio | Plan de Desarrollo de Software v0.91 | Silva López Irving Javier | 15/04/2026 | Plan_Desarrollo_Software_Equipo6.pdf |
| Elaboración | Documentación API REST v1.0 (80+ endpoints) | Silva López Irving Javier | 14/04/2026 | API_REST_CampusDigital_Documentacion_Tecnica.pdf |
| Construcción | Reporte de Estado TI – Sprints 1–3 | Silva López Irving Javier | 15/05/2026 | Reporte_Estado_TI_Equipo6_Modulos4_1_4_10.pdf |
| Construcción | Suite PHPUnit (34 casos – todos en verde) | Morales Martínez Adrián | 07/05/2026 | Repositorio Git – /tests/ |
| Construcción | Código fuente módulos 4.1 y 4.10 (Laravel + Vue 3) | Morales Martínez Adrián / Paz Rodríguez D. | 07/05/2026 | Repositorio Git – rama main |
| Transición | README y Manual de Instalación | Silva López Irving Javier | 30/05/2026 | Repositorio Git – README.md |
| Transición | Reporte Semanal del Proyecto (Weekly Report) | Silva López Irving Javier | 15/05/2026 | ic-weekly-project-report-template.pdf |
| Cierre | Plantilla de Documentación del Proyecto (Word) | Silva López Irving Javier | 30/05/2026 | IC-Project-Documentation-Equipo6.docx |
| Cierre | Registro de Documentación (Excel) | Silva López Irving Javier | 30/05/2026 | IC-Software-Project-Documentation-10683_ES.xlsx |
| Cierre | Documento de Mejora de Calidad (presente) | Silva López Irving Javier | 30/05/2026 | IC-Quality-Improvement-Project-Documentation-Equipo6.docx |

RENUNCIA Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.