WEEKLY PROJECT REPORT TEMPLATE

| PROJECT NAME | Campus Digital – Plataforma de Servicios, Compras y Saldo Digital del Campus | PROJECT CODE | SCD-1011 / EQ.6 / P2 |
| --- | --- | --- | --- |

| PROJECT MANAGER | DATE OF STATUS ENTRY | PERIOD COVERED | PROJECTED DATE OF COMPLETION |
| --- | --- | --- | --- |
| Silva López Irving Javier | 15 de abril de 2026 | Sprint 1 – Sprint 3 (Semanas 1–7 del Parcial 2) | 30 de mayo de 2026 |

PROJECT STATUS THIS WEEK

| OVERALL PROJECT STATUS | ROADBLOCK / OVERAGE ¦ POTENTIAL RISKS / DELAYS ¦ ON TRACK |
| --- | --- |

SUMMARY

Enter information here about the overall status and highlights: “Regained lost time from last period;" "QA began two days earlier than anticipated;" "Delay in some client feedback, but minimal.”

Durante este periodo el proyecto se mantuvo en tiempo conforme a lo planeado en el PDS. Se lograron completar los tres sprints definidos: autenticación y seguridad (Sprint 1), integración RFID/NFC (Sprint 2) y dashboards/reportes (Sprint 3). Se presentó un pequeño retraso de 1–2 días en una tarea del CRUD de usuarios debido a carga académica, pero se recuperó dentro del mismo sprint. La evaluación cruzada no detectó errores críticos, únicamente detalles menores que se corrigieron el mismo día. En general, el sistema ya funciona correctamente con todos los módulos implementados. El proyecto integrador de los módulos 4.1 (Gestión de Usuarios y Seguridad) y 4.10 (Identificación por Tarjeta Universitaria RFID/NFC) fue completado satisfactoriamente en las 7 semanas del Parcial 2. Se implementaron los 16 requisitos funcionales definidos en el SRS IEEE 830 v1.1, se ejecutaron 34 casos de prueba PHPUnit con resultado 100% verde, y la evaluación cruzada no reportó hallazgos críticos. Los dos hallazgos menores detectados (tooltips en inglés y mensaje de error 422 visible) fueron corregidos el mismo día. El simulador RFID/NFC permitió validar todo el módulo 4.10 sin hardware físico. El código, migraciones y documentación están actualizados en el repositorio Git.

MILESTONES

- Sprint 1 completado (Autenticación, roles, permisos, sesiones) - Sprint 2 completado (RFID, tarjetas, integración con saldo) - Sprint 3 completado (Dashboards, reportes, evaluación cruzada) - API REST documentada (80+ endpoints) - Pruebas unitarias completadas (34 casos) Hito 1 – SRS IEEE 830 v1.1 entregado y aceptado: 12-abr-2026. RF-01 a RF-08 y RF-10-01 a RF-10-08 documentados. Responsable: Ángel Soto. Hito 2 – Documentación API REST v1.0 completada: 14-abr-2026. 80+ endpoints y 120+ casos de prueba documentados. Responsable: Irving Silva. Hito 3 – Módulo 4.1 implementado y probado: 21-abr-2026. Autenticación, roles, permisos, bitácoras funcionales. Pruebas RF-01 a RF-06 en verde. Responsable: Adrián Morales. Hito 4 – Módulo 4.10 (RFID/NFC) implementado: 30-abr-2026. Tarjetas, simulador RFID, autenticación por tarjeta, consulta de saldo y confirmación de pedidos. Responsable: Diego Paz. Hito 5 – Dashboards, reportes y cierre: 07-may-2026. Dashboards ambos módulos, reportes CSV/PDF verificados, evaluación cruzada corregida, integración con módulos 4.2 y 4.5. Responsable: Jesús Pacheco / equipo completo.

PROJECT COMPONENTS

| COMPONENT | STATUS | OWNER / TEAM | NOTES |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo 4.1 – Gestión de Usuarios y Seguridad | Completado | Adrián Morales / Equipo | Autenticación, roles, permisos, bitácoras y sesiones implementados. Pruebas unitarias en verde. |
| Módulo 4.10 – RFID/NFC | Completado | Diego Paz / Equipo | Tarjetas, autenticación por UID y simulador RFID funcionando sin hardware. |
| Frontend (Vue 3) | Completado | Jesús Pacheco | Dashboards, formularios y reportes con validaciones y control por roles. |
| Backend (Laravel) | Completado | Adrián Morales | Lógica de negocio, API interna, middleware de seguridad y migraciones. |
| API REST | Completado | Irving Silva | 80+ endpoints documentados, base para integración entre módulos. |
| Pruebas Unitarias | Completado | Equipo | 34 pruebas PHPUnit, todas en verde. |
| Reportes (CSV/PDF) | Completado | Equipo | Exportación validada con datos reales. |
| Integración (Mód. 4.2 y 4.5) | Completado | Equipo | Integración por API sin conflictos. |
| Budget | On Track | Equipo | Proyecto académico sin costo. Uso de herramientas open source, sin gastos ni desviaciones. |
| Resources | On Track | Equipo | Equipo estable de 5 integrantes. Buena distribución de tareas, sin cambios de personal. |
| Timeline | On Track | Equipo | Sprints completados en tiempo. Retraso menor recuperado sin impacto. |
| Scope | On Track | Equipo | Alcance sin cambios respecto al PDS. Todos los requisitos implementados. |

WORK ACCOMPLISHED

| TASK NO. | DESCRIPTION | OWNER / TEAM | RECEPTION |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | Sprint 0: SRS IEEE 830 v1.1, PDS v0.91 y modelo BD (11 tablas) entregados. | Ángel Soto / Irving Silva | Aceptado por el docente. Requisitos completos y trazables. |
| T-02 | Sprint 0: Documentación API REST v1.0 completada con 80+ endpoints y 120+ casos de prueba. | Irving Silva | Aceptada. Funcionó como contrato de integración entre todos los equipos. |
| T-03 | Sprint 1 (Mód. 4.1): Autenticación con bloqueo, roles/permisos granulares, bitácoras y sesiones implementados. | Adrián Morales / Jesús Pacheco | RF-01 a RF-06 en verde. Sin hallazgos críticos en evaluación cruzada. |
| T-04 | Sprint 3: Dashboards, reportes CSV/PDF, integración mód. 4.2/4.5, corrección de 2 hallazgos menores. | Diego Paz / Adrián Morales | RF-10-01 a RF-10-06 en verde. Simulador validado como modo oficial ante ausencia de hardware. |
| T-05 | Integración con saldo (API) | Equipo | Aprobado |
| T-06 | Dashboards | Jesús Pacheco | Aprobado |
| T-07 | Reportes CSV/PDF | Equipo | Aprobado |
| T-08 | Pruebas unitarias | Equipo | Aprobado |

RISKS AND ROADBLOCKS

| RISK NO. | DESCRIPTION | OWNER / TEAM | FIX |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Retraso en CRUD admin | Equipo | Se recuperó en fin de semana |
| R-02 | Falta de hardware RFID | Diego Paz | Uso de simulador |
| R-03 | Mensajes en inglés | Frontend | Corregidos a español |
| R-04 | Error técnico 422 visible | Backend | Ajuste de mensajes |

HIGHLIGHTS AND KEY TAKEAWAYS

Bullets of great work, who owns what, where teams are pivoting, feedback received during the week, etc.

Adrián Morales desarrolló el backend completo del módulo 4.1 (autenticación, roles, permisos, bitácoras) y las 34 pruebas unitarias. Jesús Pacheco entregó dashboards y reportes CSV/PDF pulidos en Vue 3. Diego Paz implementó el módulo 4.10 completo incluyendo el simulador RFID. Ángel Soto consolidó el SRS IEEE 830 v1.1 con cobertura total de requisitos. El equipo resolvió los 2 hallazgos de evaluación cruzada el mismo día en que fueron reportados. La integración con el módulo 4.2 (saldo) se coordinó desde el Sprint 1 mediante contratos de API, lo que eliminó fricciones en la integración final. Llave del proyecto: mantener las pruebas unitarias paralelas al desarrollo, no al final. - Se logró completar todo el alcance sin recortes - Buena coordinación del equipo en los sprints - El simulador RFID resolvió la falta de hardware - Las pruebas ayudaron a detectar errores antes de entrega - La evaluación cruzada fue positiva (sin errores críticos)

UPCOMING WORK

| WEEK NO. | STATUS | DETAILS |
| --- | --- | --- |
| Semana 8 | Pendiente | Ajustes finales y documentación |
| Semana 9 | Pendiente | Entrega final del proyecto |
| Semana 10 | Pendiente | Presentación del Avances del sistema |

OVERALL PROJECT PROGRESS TIMELINE

Retraso T-05 (CRUD admin)

25-abr-2026. Retraso 1-2 días en T-05; reasignado y recuperado sin impacto.

SRS + PDS + API REST

Sem. 1-2: SRS v1.1, PDS v0.91, API REST v1.0 y modelo BD entregados.

Mód. 4.1 implementado

Sem. 3-4: Autenticación, roles, permisos y bitácoras. RF-01 a RF-06 en verde.

Mód. 4.10 implementado

Sem. 4-6: Tarjetas RFID, simulador, saldo y pedidos. RF-10-01 a RF-10-06 en verde.

Dashboards y Reportes

Sem. 6-7: Dashboards y reportes CSV/PDF verificados.

Integración final y cierre

Sem. 7: Integración mód. 4.2/4.5, README y presentaciónal

CURRENT TIMELINE POSITION

17/04/2026

ROADBLOCK 2

Falta de hardware RFID
 Solución: simulador

PROJECT START DATE

07/02/2026

PROJECT END DATE

30/05/2026

DISCLAIMER Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.